【公司治理】

中铝国际工程股份有限公司

决战新冠，彰显铁军本色

一、企业简介

中铝国际工程股份有限公司(简称中铝国际),于2003年12月16日在北京注册成立,其前身是中铝国际工程有限责任公司,于2011年6月30日改制为股份制公司,2012年7月6日在香港联交所主板上市,2018年8月31日在上海证券交易所上市。中铝国际现有员工15000余人,是一家集技术研发、测绘勘察、工程设计、工程施工、工程总承包、自有土地(地产)开发和各类投资等业务为一体的高新技术企业。

所属企业自新中国成立以来，先后参与了国内外冶金、交通、市政、建筑、电力、石油、化工、军工等十多个行业的规划、设计、科研和工程建设,荣获全国文明单位称号,创造了百余项“中国第一”和中国企业新纪录,取得中国建筑工程鲁班奖、国家优质工程奖等各级各类工程奖项500余项,在业界享有盛誉。所属企业中，有6家国家级甲级设计研究院、5家大型综合建筑安装公司。

近年来,中铝国际积极参与地方基础设施建设、棚户区改造、生态建设、环境工程、道路桥梁城市公用事业等领域的投资、建设与开发,为构建资源节约型和环境友好型社会做出了积极贡献。

二、背景

2020年，突如其来的新冠肺炎疫情给我国经济社会发展带来了前所未有的冲击，建筑业作为国民经济的支柱产业，面临严峻考验。

疫情期间，中铝国际不仅背负施工人员紧缺、供应链不稳定、施工成本增加等压力，随着疫情后期大量项目的复工，还面临建筑施工材料、设备等的价格和运输物流成本及用人成本迅速增加，防疫物资费用持续增长等问题，施工成本大幅增加。

三、解决方案

面对新冠肺炎疫情对企业复工复产带来的影响，中铝国际早谋划、早安排、早部署，强化现场管理，2月初即提出“两个确保”“两个不变”工作总体要求，全力准备防疫物资和生产物资，以复工方案和人员返岗为工作重点，积极为复工复产创造条件。于3月14日顺利实现在建工程100%复工。

（一）未雨绸缪，打有准备之仗

针对疫情可能带来的影响，中铝国际早谋划、早安排、早部署，提早筹备防疫物资，强化现场管理，建立了“北京本部-成员企业-项目一线”的三级疫情防控、复工复产管理体系。公司党委班子经过认真分析研究后提出，要确保全体员工生命安全、身体健康、工作安全，确保复工项目按计划有序顺利推进、迅速形成大干局面；全年目标任务不变，对各单位的考核指标不变的“两个确保”“两个不变”总体工作要求，为统筹推进疫情防控和复工复产指明了方向。

随后，中铝国际制定并发布了《施工现场新型冠状病毒感染肺炎防控工作实施方案》《防控新型冠状病毒感染的肺炎预防施工现场员工须知》和《关于加快在建项目复工复产的指导意见》，誓要打赢疫情防控和复工复产攻坚战。

（二）防疫优先，打有策略之仗

为尽快实现复工复产，确保完成全年各项目标任务，疫情防控必须严防死守。然而，中铝国际在建项目点多面广，施工人员来自五湖四海，保障工人安全返岗成为全面复工复产的“重头戏”。

1.交通保障到位，组织人员返岗

各项目部因地制宜，根据主要劳务资源的地域特点、项目所在地的交通条件等，做好运输保障工作，确保人员安全返岗。对人员相对集中、距离项目较近的，采取“一站式”直达运输，“点对点”包车接送；对距离项目较远的人员，统一组织出行，在出发站集体购买高铁车票，在目的地车站统一接送，并做好人员测温消毒等防护措施。同时，对于属地招用人员，在项目所在地积极与当地沟通，充分利用当地劳务资源；有针对性地给予疫情补贴，提高人员积极性，有条件的项目对仍在隔离期的工人发放工资补贴，相关费用与业主、分包商协商解决。

2.落实防控措施，满足复工标准

防控措施必须严之又严。各项目严格落实防控措施和政府对复工申请的防疫要求，为顺利复工复产夯实基础。以项目部为基本单元成立疫情防控小组，加强现场疫情防控组织，与业主、分包商联防联控，与当地医疗机构保持联通，确保措施到位、防护到位、工作有效；建立人员台账，掌握所有返岗人员旅程信息和健康状况；建立个人健康档案，所有返岗人员到达现场前，必须按要求进行隔离；项目部所属施工现场、生活区、办公区等实行全封闭管理、实名制考勤，坚持每日对进出车辆、人员逐一登记；加强口罩、防护手套、酒精、消毒液、测温枪、电子温度计等防护用品的采购储备，确保员工防护装备齐全。

（三）力保目标，打有价值之仗

中铝国际成员企业在做好疫情防控的基础上，采取了一系列科学有效的措施，为项目复工复产创造了条件，把疫情带来的不利影响降到最低。

1.精准筛查，确保应复尽复

中铝国际逐个梳理在建项目，排除收尾、暂停、冬休期及处于前期准备阶段等短期内不具备开工条件的项目，并根据各项目所在地疫情防控风险等级，筛选出199个应复尽复项目，要求各成员企业及项目部，一旦具备复工条件立即复工，确保3月15日前100%复工。

2.上下联动，提供有力支持

疫情爆发以来，中铝国际坚持召开每日早调会、重点项目专题会议，借助WeLink、微信等平台，及时研究重点项目和法务风险、市场开拓、两金压降等工作，督促落实疫情防控和复工复产要求。同时，对225位项目经理逐一电话落实，确保2月29日前所有项目经理抵达现场，项目部其他管理人员、分包商管理人员在3月5日前全部到岗。

3.强化管理，保证有效复工

“复工复产必须实打实。”中铝国际党委书记、董事长武建强强调，各项目部必须在防护措施、封闭管理、防疫物资储备等各方面达到当地防疫部门的要求，取得政府复工许可后方可复工，并且只有关键工序开工，才被视为有效复工。

（四）全体动员，打有信心之仗

在疫情防控和复工复产过程中，中铝国际各级党委和群团组织积极发挥作用，全体干部员工满怀信心，在各自岗位上作出贡献。

各成员企业分别组织“党员先锋岗”“党员突击队”“青年志愿者”“青年先锋队”等，带头开展物资搬运、现场消杀、手续办理、项目建设等工作，推动疫情防控与复工复产“两手抓、两不误”。针对部分防疫物资采购难题，中铝国际上下联动，在国内外累计采购口罩约40万只，有序分配给各成员企业；昆勘院研发了红外体温检测仪，供各项目部自用；中色科技开发了疫情日报系统，掌握员工到岗情况；山东工程推出了疫情防控手机App，强化了人员进出管理。

在落实好疫情防控各项任务的同时，中铝国际及各成员企业积极支援抗击疫情工作。2月初，九冶紧急支援咸阳市政府6套箱式板房用于设置入境交通管制执勤点；3月初，中铝国际组织开展了“抗击疫情”爱心捐款活动；3月上旬，中铝国际向陕西省4所高校捐赠了防疫物资，支援高校疫情防控工作……在这场没有硝烟的战“疫”中，中铝国际用实实在在的举措诠释了央企的责任担当，与社会各界同舟共济、共克时艰，全力以赴打赢疫情阻击战。

四、成效

（一）实现在建工程100%复工

截至2020年3月14日，中铝国际及成员企业已复工项目增至199个，项目现场人员30255人，在建工程实现100%复工。在中铝国际和成员企业的有力支持下，贵阳院设计的神火项目500kA级项目产出首批成品铝锭，六冶承担的宁永高速公路项目复产复工得到云南省领导高度评价，长沙院负责设计的中铝几内亚Boffa铝土矿矿山项目1号线铝土矿输送系统重载试车圆满成功。

（二）保持全员“零确诊”“零疑似”

面对严峻的疫情，中铝国际积极履责尽责，全力协助各方农民工返工，虽然各项目施工高峰期在场工人达5万余人，但全年保持“零确诊”“零疑似”，既稳定了大批农民工的工作岗位，又保障了全体人员的人身安全。

疫情期间，中铝国际调动一切可以调动的力量，千方百计夺回疫情造成的损失，一面推动在建项目复工复产，一面确保重点工程、重大项目保进度、促产值，在做好疫情防控的同时，咬住全年目标任务不动摇，为我国经济平稳运行提供坚实保障。

（三）典型事迹受到媒体广泛关注

中铝国际及所属企业抗击新冠疫情的作法和成绩受到国内权威媒体关注，疫情防控与复工复产“两手抓、两不误”保障工程项目建设得到了广泛宣传报道。中铝国际成员企业承建的华昇氧化铝项目工程现场出现在中央电视台3月1日《新闻联播》画面中。北京电视台BTV财经频道《天下财经》栏目“走进上市公司”专题报道，4月2日邀请中铝集团总经理助理，中铝国际党委书记、董事长武建强视频连线，介绍中铝国际复工复产工作，展示了中铝国际作为“有色铁军”勇挑重担、敢打硬仗的担当精神和蓬勃力量。

五、展望

2020年，面对严峻的新冠肺炎疫情防控压力和生产经营形势，中铝国际及所属企业勇担责任，取得了疫情零感染、工程建设项目应复尽复的好成绩。目前，全球抗击新冠肺炎疫情的形势仍不乐观。中铝国际充分认识到疫情防控的复杂性、严峻性、长期性，将不断提高政治站位，坚持底线思维，严格按照国家有关要求，全面落实落细常态化疫情防控的各项措施，坚决巩固来之不易的疫情防控成果。

撰稿/王英豪