【社区支持】

中铝海外发展有限公司

制定社区计划 促进社区关系和谐融洽发展

一、企业简介

中铝海外发展有限公司（以下简称中铝海外）于2018年6月26日在广州市南沙区注册成立，注册资金10亿元人民币，由中国铝业集团有限公司（以下简称中铝集团）和中国铝业股份有限公司（以下简称中铝股份）50:50等比例合资设立。中铝海外是中铝集团为响应“一带一路”发展倡议，加快开放发展，培育发展新动能，实现对海外项目开发建设的集中统一管理而专门打造的海外业务总部平台，旨在全面提升集团全球资源配置能力和国际化经营水平，实现向全球型国际化公司转变。

公司业务范围包括：海外项目投资机会研究、政策咨询；海外项目工程咨询、项目规划、工程概算和专业技术服务；海外项目实施及建设管理；海外项目资源勘查；海外项目投资并购、融资及股权管理；海外项目运营；国际合作；进出口贸易业务（含设备和资源）；不动产建设及物业管理；海外专业化人员培训、境外工程所需劳务人员派遣。

二、背景

2018年6月，中铝集团与几内亚政府在几内亚首都科纳克里签署博法铝土矿项目（Boffa bauxite project）矿业协议，获取可利用资源储量约17.5亿吨。中铝海外作为中铝集团响应国家“一带一路”发展倡议，践行五大发展理念而成立的海外业务专业平台公司，全面负责中铝几内亚博法铝土矿项目和港口项目建设管理。

几内亚政府对建设项目的环境保护标准高，社区关系要求严，《矿业协议》中明确：中铝几内亚博法铝土矿矿山项目和配套港口项目在开发建设过程中，需要关注社区关系发展和当地基础设施建设，承担相应的履责任务。

三、解决方案

（一）从源头策划社区关系

中铝海外把集团“善待资源、善待资源所在国、善待资源所在国民众”的海外开发理念贯穿到建设和运营的全过程，在项目决策前，就委托权威中介机构完成了社区关系评估和规划。在项目初步设计时，又就社区建设进行了单独的设计规划。在项目建设投资时，对维护和发展社区关系计提专项投资，用于社区基础设施建设和缔结健康的社区关系。

为了合理利用项目用地，尽可能不破坏地表植被和河边的红树林，中铝海外在规划项目用地时，将厂界围墙需清表区域与进厂施工道路合并，避免因再开拓施工道路而导致需清表面积增加。利用码头土方开挖方量，回填红树林开挖的填方，尽量避免在港口其他区域重新开挖取土破坏植被。清表面积以道路实际宽度为准，减少征地范围内的植被清表面积。增大跨度皮带输送机桥墩设计跨度，减少对地面植被的破坏区域。对生活营地进行合理调整，将其从基本农田区域调整到不长植被的裸岩地区，减少对征地范围内的植被破坏。对扰动的植被区域及时缴纳清表税，确保项目施工合规性。

（二）建立健全社区关系工作体制

中铝海外成立了专门的社区关系委员会，负责监督计划的落实和社区项目的执行情况等，确保按照承诺的时间和质量标准移交或提供服务。

在项目准备期间，先后编制出《空气质量管理方案》《污水排放管理方案》《噪声管理方案》《废弃物管理方案》等环境保护规定。设置了社区关系部门，专门与当地政府、村民进行沟通，了解村民诉求。编制了《社区工作指南》《RAP工作实施管理要求》等工作准则，进一步明确了如何在施工过程中与村民沟通，减少项目建设对社区的负面影响。

聘请专业公司SEES研究完善补偿安置方案。在RAP执行前，项目组前往涉及村庄，集中宣传通报有关情况，维护社区关系。执行后，做好RAP补偿款支付，解决村民生活和发展资金问题。为方便当地居民出行，将修建的上山公路与N3公路连通，助力当地经济发展。

（三）通过属地化运营带动就业

通过属地化战略培育区域竞争实力，推动可持续发展。通过设立本地化机构、实行本地化雇佣（雇佣当地人近400余人）、开展本地化采购等措施，持续推进属地化运营，为当地提供就业机会，提升当地居民的职业技能（教授机械操作、建筑等技能），采购当地物资（建筑石子、钢材、柴油及蔬菜、牛、羊、鸡肉等），带动当地供应链上下游企业共同发展。

四、成效

随着博法项目的建设推进，该项目已带动当地经济产值近2千亿几郎，提高就业人口收入100余万几郎，得到了当地政府民众的支持和认可。

港区征地范围内有红树林249公顷，实际项目扰动红树林面积14.5523公顷，中铝海外已按照扰动范围缴纳清表税14.6万几郎（约合人民币10.8万元），与征地内的全扰动面积相比，少缴纳清表税面积234.4万几郎（约合人民币173.4万元）。同时，保护了红树林234公顷。同时，减少了地面植被的破坏区域。港区征用土地约215公顷，中铝海外上报的项目用地需清表植被面积73.5公顷；皮带线路征用的土地为150公顷，公司上报的项目用地需清表植被面积为38公顷。两项共计减少了清表植被面积253.5公顷，最大限度地保护了现有植被面积。由于减少了清表植被面积，从而少缴纳清表税约合人民币187.5万元，节约了项目建设资金。

五、展望

接下来，中铝海外将继续对RAP征地区域集体土地赔偿款进行多方共管，专款专用，集中用于基础设施建设和地方经济发展；做好当地小企业发展和帮扶计划，提取社区发展基金，用于改善当地医疗、教育条件；做好施工期环保措施，确保不发生环保事故，及时复垦采矿过后的土地，发展农业经济，在当地持续建立健康友好的社区关系。

撰稿/张韧强